| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM AI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- |
| --- | --- |

*Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2026*

BƯỚC 5: GIAI ĐOẠN KIỂM THỬ & VẬN HÀNH THỬ

BÁO CÁO KIỂM THỬ & THỰC NGHIỆM ĐO ĐẠC MÔ HÌNH

Dự án: Test Report & AI Model Benchmark Evaluation

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL TESTING)

Đợt kiểm thử nghiệm thu kỹ thuật được tiến hành từ ngày 12/09/2026 đến ngày 16/09/2026. Toàn bộ 10/10 kịch bản kiểm thử đã được thực thi và cho kết quả như sau:

| Mã Kịch Bản | Mô Tả Kịch Bản | Kết Quả Đo Đạc Thực Tế | Trạng Thái |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Xe chạy qua ROI không dừng | Phương tiện được theo dõi liên tục, không kích hoạt cảnh báo | PASS |
| TC-02 | Xe dừng ngắn hạn (< 10s) | Timer đếm chính xác, dừng 7s xe di chuyển không ghi nhận phạt | PASS |
| TC-03 | Xe đỗ quá thời gian (>= 30s) | Đổi màu BBox Vàng ở giây thứ 10, Đỏ ở giây thứ 30, lưu đủ ảnh và JSON | PASS |
| TC-04 | Bảo toàn ID khi bị che khuất | Spatial Re-ID khôi phục chính xác ID 4 khi bị xe buýt che khuất 3.2 giây | PASS |
| TC-05 | Chống báo sai khi ùn tắc | Dòng xe nhích chậm không bị kích hoạt bộ đếm đỗ xe trái phép | PASS |
| TC-06 | Cấu hình đa giác ROI GUI | Tọa độ 6 điểm đa giác lưu chuẩn xác và hiển thị chính xác | PASS |
| TC-07 | Nạp luồng RTSP camera | Tốc độ xử lý duy trì 38.5 FPS trên luồng RTSP Full HD 1080p | PASS |
| TC-08 | Chuyển đổi YOLO11n / YOLO11m | Hệ thống nạp weights tự động, nhận diện đúng kiến trúc | PASS |
| TC-09 | Độ bền liên tục 2 giờ | Chạy liên tục 120 phút: RAM ổn định 1.1GB, VRAM ổn định 1.2GB | PASS |
| TC-10 | Xử lý ngoại lệ đầu vào hỏng | Hiển thị thông báo 'Error: Cannot open video stream' và kết thúc an toàn | PASS |

II. BÁO CÁO ĐO ĐẠC THỰC NGHIỆM ĐỐI CHUẨN MÔ HÌNH (YOLO11 BENCHMARK)

Để đưa ra quyết định lựa chọn mô hình triển khai tối ưu cho hệ thống, nhóm phát triển đã tiến hành đo đạc đối chuẩn (Benchmark) giữa 3 mô hình trên cùng một tập dữ liệu kiểm thử độc lập (Test Set gồm 500 ảnh giao thông đô thị phức tạp) và cùng môi trường phần cứng NVIDIA RTX 3050 Laptop:

| Chỉ Số Kỹ Thuật (Metric) | YOLO11n Baseline (Pretrained) | YOLO11n Custom (best.pt) | YOLO11m Custom (best_yolo11m.pt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dung lượng tệp trọng số (Size) | 5.4 MB | 5.3 MB | 40.2 MB |
| Số lượng tham số (Parameters) | 2.6 Triệu | 2.6 Triệu | 20.1 Triệu |
| Độ chính xác mAP@0.5 (Toàn bộ xe) | 76.10% | 88.42% | 92.65% (Tốt nhất) |
| Độ chính xác mAP@0.5:0.95 | 51.20% | 64.85% | 71.30% (Tốt nhất) |
| Chỉ số Precision (Độ chuẩn xác) | 78.2% | 89.5% | 93.8% (Tốt nhất) |
| Chỉ số Recall (Độ bao phủ) | 73.5% | 86.1% | 91.2% (Tốt nhất) |
| Độ trễ suy luận (Inference Latency) | 5.1 ms/khung hình | 5.2 ms/khung hình | 14.8 ms/khung hình |
| Tốc độ khung hình (Detection FPS) | 196 FPS | 192 FPS | 67.5 FPS |
| Mức chiếm dụng VRAM | 0.6 GB | 0.6 GB | 1.2 GB |

III. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU & KẾT LUẬN KỸ THUẬT

Ưu thế vượt trội về độ chính xác của YOLO11m: Mô hình YOLO11m Custom vừa được huấn luyện trên Kaggle đạt mAP@0.5 lên tới 92.65%, vượt trội hơn hẳn so với YOLO11n Custom (+4.23%) và bỏ xa mô hình gốc Pretrained (+16.55%). Nhờ kiến trúc mạng sâu hơn và dung lượng tham số 20.1M, YOLO11m có khả năng nhận diện vượt trội các phương tiện ở xa góc camera, các phương tiện bị che khuất 1 phần hoặc trong điều kiện thiếu sáng ban đêm.

Đảm bảo tuyệt đối yêu cầu Real-time: Mặc dù độ trễ suy luận của YOLO11m tăng lên 14.8 ms so với 5.2 ms của YOLO11n, tốc độ xử lý thực tế vẫn đạt 67.5 FPS trên GPU thương mại phổ thông RTX 3050. Mức FPS này cao gấp hơn 2 lần so với chuẩn truyền hình thời gian thực (Real-time tiêu chuẩn 30 FPS).

Khuyến nghị triển khai: Khuyến nghị sử dụng mô hình YOLO11m Custom (best_yolo11m.pt) làm cấu hình mặc định cho các trạm giám sát trung tâm Server/Workstation. Mô hình YOLO11n Custom (best.pt - 5.3MB) được cấu hình làm phương án dự phòng (Fallback) cho các thiết bị biên nhúng có công suất tiêu thụ điện thấp (Edge AI Box như Jetson Orin Nano).