| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM AI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- |
| --- | --- |

*Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2026*

BƯỚC 6: GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN & ĐÓNG GÓI

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÁC PHIÊN BẢN (ALPHA, BETA, RELEASE)

Dự án: Software Version Evaluation & Release Milestone Report

I. MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU

Ghi nhận toàn bộ quá trình phát triển, nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm qua 3 cột mốc phiên bản chính: Alpha (Khởi tạo & Kiểm chứng thuật toán), Beta (Tích hợp chuỗi xử lý nghiệp vụ) và Release (Hoàn thiện chính thức, tích hợp mô hình YOLO11m chuẩn công nghiệp).

II. ĐÁNH GIÁ PHIÊN BẢN ALPHA (NGÀY 01/09/2026)

Mục tiêu phiên bản Alpha là kiểm chứng khả năng chạy mô hình Deep Learning trên luồng video và thiết lập nền tảng mã nguồn.

| Hạng Mục Đánh Giá | Hiện Trạng Kỹ Thuật | Đánh Giá Kết Quả |
| --- | --- | --- |
| Phát hiện phương tiện | Sử dụng mô hình YOLO11n gốc (COCO pretrained 80 classes) | Đạt yêu cầu cơ bản (mAP 76%) |
| Theo dõi đối tượng | Chưa tích hợp tracking, ID phương tiện bị nhảy liên tục | Chưa đạt, cần tích hợp ByteTrack |
| Định nghĩa vùng cấm ROI | Tọa độ hộp chữ nhật cứng, chưa hỗ trợ đa giác tùy biến | Cần phát triển công cụ GUI |
| Quy tắc Dừng / Đỗ | Chưa có bộ đếm thời gian, chưa phân định được dừng và đỗ | Cần phát triển Rule Engine |

III. ĐÁNH GIÁ PHIÊN BẢN BETA (NGÀY 10/09/2026)

Mục tiêu phiên bản Beta là tích hợp hoàn chỉnh chuỗi xử lý nghiệp vụ thông minh và thử nghiệm trên video giao thông thực tế.

| Hạng Mục Đánh Giá | Hiện Trạng Kỹ Thuật | Đánh Giá Kết Quả |
| --- | --- | --- |
| Mô hình phát hiện | Huấn luyện thành công YOLO11n Custom (5.3 MB) trên tập xe cộ | Đạt chuẩn (mAP@0.5 đạt 88.42%) |
| Theo dõi đa mục tiêu | Tích hợp ByteTrack, gán ID bám sát quỹ đạo phương tiện | Đạt yêu cầu |
| Bảo toàn ID che khuất | Bổ sung thuật toán Spatial Re-ID lưu vết tâm xe | Đạt yêu cầu (giữ ID khi che khuất <5s) |
| Công cụ chọn ROI | Xây dựng xong scripts/select_roi.py vẽ đa giác tương tác | Đạt yêu cầu |
| Rule Engine | Hoàn thiện logic đếm thời gian phân biệt Dừng vs Đỗ | Đạt yêu cầu |

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIỆM THU PHIÊN BẢN RELEASE (NGÀY 16/09/2026)

Phiên bản Release là bản phát hành hoàn thiện chính thức cao nhất của dự án SIPDS, sẵn sàng đưa vào triển khai và bàn giao thực tế.

| STT | Nội Dung Đánh Giá Nghiệm Thu Theo Chuẩn | Hiện Trạng Kỹ Thuật Bản Release | Kết Quả Đánh Giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính đầy đủ của các chức năng chính | Đáp ứng 100% các chức năng: ROI đa giác, Phát hiện, ByteTrack, Spatial Re-ID, Rule Engine, Lưu bằng chứng | ĐẠT YÊU CẦU PHÁT HÀNH |
| 2 | Nâng cấp mô hình nhận diện đỉnh cao | Tích hợp mô hình YOLO11m Custom (40.2 MB) huấn luyện trên Kaggle, mAP@0.5 đạt 92.65% | ĐẠT YÊU CẦU PHÁT HÀNH |
| 3 | Hiệu năng xử lý và tính thời gian thực | Đạt tốc độ 67.5 FPS trên GPU RTX 3050; độ trễ 14.8 ms/frame, vượt chuẩn thời gian thực | ĐẠT YÊU CẦU PHÁT HÀNH |
| 4 | Giao diện hiển thị trực quan và HUD | Bounding box đổi màu trực quan (Xanh/Vàng/Đỏ), bộ đếm giây, HUD hiển thị số xe vi phạm | ĐẠT YÊU CẦU PHÁT HÀNH |
| 5 | Tính toàn vẹn hồ sơ bằng chứng phạt | Tự động xuất file ảnh vi phạm góc rộng + ảnh crop biển số/loại xe + file JSON siêu dữ liệu | ĐẠT YÊU CẦU PHÁT HÀNH |
| 6 | Tính ổn định và chịu tải liên tục | Vận hành liên tục không rò rỉ bộ nhớ, tự phục hồi khi mất kết nối luồng camera | ĐẠT YÊU CẦU PHÁT HÀNH |
| 7 | Đóng gói mã nguồn và tài liệu kỹ thuật | Hoàn thiện bộ cài đặt requirements.txt, settings.yaml tập trung, đầy đủ bộ tài liệu 7 bước | ĐẠT YÊU CẦU PHÁT HÀNH |

V. KẾT LUẬN BÀN GIAO PHÁT HÀNH

Hệ thống Phần mềm Giám sát và Phát hiện Dừng Đỗ Xe Trái Phép phiên bản Release 1.0 đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng phần mềm và tính thực tiễn cao, đủ điều kiện bàn giao sang giai đoạn Hướng dẫn sử dụng và Vận hành chính thức.